## Slide 1: Sportwise
Plataforma de alto rendimiento: estrategia competitiva, nutrición inteligente y monitoreo del deportista
Proyecto Final · UTN FRRO · Ingeniería en Sistemas de Información
Berli · Giampietro · Jaca · Mondino
Tutores: Roca, Marcelo · Stortoni, Silvia · 2026

## Slide 2: Objetivo del proyecto
Un sistema multiplataforma (web y móvil) para la gestión integral, el seguimiento estadístico y el análisis de rendimiento deportivo.
Centralizar
Información técnica y médica en una sola arquitectura de datos
Automatizar
Seguimiento nutricional con visión artificial desde una foto
Optimizar
Táctica y alineaciones con inteligencia artificial
Registrar
App móvil offline con sincronización diferida
Decidir
Tableros de BI sobre desempeño y evolución
Objetivos secundarios
Escalabilidad
Seguridad y privacidad
Sistema de roles
Factibilidad
Modelo adaptable
UX
Calidad de datos

## Slide 3: Enfoque adoptado
Metodología ágil: Scrum
Sprints de 2 a 4 semanas
Un incremento funcional por sprint
RUP evaluado como alternativa
Arquitectura en capas
Cliente-servidor con API REST
BI desacoplado del núcleo transaccional
Offline-first en el móvil
Producto SaaS
Suscripción mensual o anual
Planes: Deportista, Profesional y Élite
Pagos por pasarela certificada
IA y privacidad
La IA propone, el usuario valida
El deportista decide con quién comparte (QR)
Seguridad basada en ISO 27002

## Slide 4: Principales actividades
1
Organización y problema
FODA, problemas, objetivos y competencia
2
Factibilidad
Operacional, técnica, legal y económico-financiera
3
Precios y ROI
3 planes, formas de pago y 3 escenarios
4
Datos y casos de uso
Entidades principales, 29 casos de uso, 14 módulos
5
Análisis de riesgos
18 riesgos identificados, 10 desarrollados
6
Diseño
Arquitectura, BD, seguridad, integración y UX
Equipo de 4 integrantes, un área a cargo de cada uno
Dirección de proyecto y calidad
IA y datos
Arquitectura y backend
Frontend y soluciones móviles

## Slide 5: Herramientas y tecnologías
Web
React + Next.js
Interfaz modular
Móvil
React Native
Android e iOS con un código
Local móvil
SQLite
Funcionamiento offline
Backend
Node.js + TypeScript
Serverless
Inteligencia artificial
Python + FastAPI
Servicios independientes (CPU/GPU)
Base de datos
PostgreSQL
Consistencia y consultas analíticas
Comunicación
API REST (JSON)
HTTPS, punto de entrada único
Integraciones
Servicios externos
Pagos, BI, correo y push vía backend
Despliegue de prueba y producción inicial: Vercel (frontend) y Railway (backend y datos)

## Slide 6: Avances realizados
Abstract
13/04/2026
Propuesta del sistema y sus módulos
Entrega 1
11/05/2026
Organización, objetivos, FODA, problemas y competencia
Entrega 2
29/06/2026
Factibilidad, precios, formas de pago y ROI
Entrega 3
26/10/2026
Análisis de datos, casos de uso, riesgos y diseño
En curso
En la Entrega 3 ya están
Metodología evaluada
29 casos de uso
10 riesgos con plan de tratamiento
Arquitectura y tecnologías
Pasaje a tablas
Seguridad, marco legal, integración y UX

## Slide 7: Resultados obtenidos
125.000
USD de inversión inicial
Personal, infraestructura y marketing
5.248 h
Horas de trabajo
4 perfiles Senior, casi 10 meses
USD 20,19
Ingreso por usuario
Mensual, promedio ponderado de los 3 planes
516
Suscripciones activas
Recuperan la inversión en 12 meses
Planes definidos (por mes)
Deportista
USD 5,99
Profesional
USD 29,99
Élite
USD 99,99
Resultados de diseño
29 casos de uso especificados
Riesgos tratados con severidad residual de 2 a 6
Arquitectura en capas y modelo de tablas definidos

## Slide 8: Dificultades y desafíos
Riesgos de mayor severidad (probabilidad × impacto)
Chart: 
| IA inexacta | Costos de nube | Datos corruptos | Acceso no autorizado | Backup fallido
Severidad | 16 | 16 | 15 | 10 | 10
Los 10 riesgos desarrollados se redujeron a una severidad residual de 2 a 6
Debilidades identificadas (FODA)
Infraestructura de procesamiento física acotada
Curva de aprendizaje en visión artificial
Disponibilidad horaria limitada por cursada y trabajo
Reglas distintas en cada torneo: desempates, sanciones y formatos de competencia
Dificultades encontradas durante el desarrollo: completar

## Slide 9: Aspectos pendientes
Nuevo Gantt
La sección quedó vacía en la Entrega 3
Modelo de datos (DER)
El pasaje a tablas está hecho; falta desarrollar el DER
Diccionarios de datos
Completarlos en los casos de uso y definir “Plan nutricional”
Clasificación de datos
Tipo, origen, flujo, validaciones y seguridad de cada dato
Comparación con la competencia
Falta la comparación cuantitativa (Entrega 1)
Bibliografía
La de la Entrega 3 está incompleta

## Slide 10: Próximas etapas
Cerrar la Entrega 3
Resolver los pendientes
Codificación
IA, backend y frontend web y móvil
Entrenamiento
Recolección de datos y validación de los modelos de IA
Pruebas
Cada módulo y el sistema integrado
Despliegue
Puesta en marcha, soporte y mantenimiento
Abril 2026 a febrero 2027
Ciclo de trabajo planificado en el Gantt
12 meses
Meta de recuperación de la inversión (escenario medio)